متره مالی

| شماره | شرح | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050101 | تهيه وسايل و قالب‌بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، درپي‌ها و شناژهاي مربوط به آن. | مترمربع | 226,500 | 136 | 30,804,000 |
| 050301 | تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، در ستون ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع حداكثر 3/5 متر. | مترمربع | 341,509 | 92.4 | 315,554,316 |
| 050302 | تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، در ستون ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ارتفاع آن بيش از 3/5 متر و حداكثر 5/5 متر باشد. | مترمربع | 373,500 | 74 | 27,639,000 |
| 050303 | تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، در ستون ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ارتفاع آن بيش از 5/5 متر و حداكثر 7/5 متر باشد. | مترمربع | 407,000 | 68 | 27,676,000 |
| 050304 | تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، در ستون ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ارتفاع آن بيش از 7/5 متر و حداكثر10 متر باشد. | مترمربع | 420,500 | 210 | 88,305,000 |
| 050501 | تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، در تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر 3/5 متر. | مترمربع | 439,500 | 133 | 58,453,500 |
| 050502 | تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از 3/5 متر و حداكثر 5/5 متر باشد. | مترمربع | 514,000 | 133 | 68,862,000 |
| 050503 | تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از 5/5 متر و حداكثر 7/5 متر باشد. | مترمربع | 531,509 | 133 | 70,690,697 |
| 050504 | تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از 7/5 متر و حداكثر10 متر باشد. | مترمربع | 772,500 | 388 | 299,730,000 |
| 070201 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AII به قطر تا 10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | 26,600 | 17,557 | 467,016,200 |
| 070205 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | 20,000 | 16,174 | 323,480,000 |
| 070206 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر20 و بيش از20 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | 18,600 | 23,512 | 437,323,200 |
| 070301 | اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا در تيرچه‌هاي پيش ساخته سقف سبك بتني مصرف شود. | كيلوگرم | 530 | 7,467 | 3,957,510 |
| 080102 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 150 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن. | مترمكعب | 896,500 | 21 | 18,826,500 |
| 080107 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 30 مگاپاسكال. | مترمكعب | 1,230,000 | 439 | 539,970,000 |
| 080301 | اضافه بها براي بتن‌ريزي ستون‌ها، ديوارها و همچنين شناژها و تيرهايي كه جدا از سقف بتن‌ريزي شوند. | مترمكعب | 233,000 | 289 | 67,337,000 |
| 080302 | اضافه بها براي بتن‌ريزي سقف‌ها و تيرها و شناژهايي كه همراه سقف بتن‌ريزي شوند. | مترمكعب | 161,500 | 270 | 43,605,000 |
| 080310 | اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | مترمكعب | 34,100 | 146 | 4,978,600 |
| 090105 | تهيه، ساخت و نصب ستون‌هاي مشبك از انواع تيرآهن، ناوداني، نبشي و مانند آن، با جوشكاري، ساييدن، وصله و اتصال‌هاي مربوط به‌ساخت آن‌ها. | كيلوگرم | 30,500 | 1,104 | 33,672,000 |
| 090701 | تهيه و ساخت قطعات آهني اتصالي و نصب در داخل كارهاي بتني يا بنايي قبل از اجراي كارهاي ياد شده، از نبشي، سپري، ورق، تسمه، ميل گرد، لوله و مانند آن، با شاخك‌هاي لازم، جوشكاري، برشكاري، سوراخكاري و ساييدن، به طوركامل. | كيلوگرم | 27,700 | 21 | 581,700 |
| 100102 | اجراي سقف بتني به ضخامت 25 سانتي‌متر با تيرچه و بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميل‌گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور كامل. | مترمربع | 470,500 | 800 | 376,400,000 |
| 110205 | ديوار يك آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان 1:6. | مترمربع | 402,000 | 198 | 79,596,000 |
| 110401 | آجر كاري با بلوك سفالي (آجر تيغه‌اي) به ضخامت 8 تا11 سانتي‌متر و ملات ماسه سيمان 1:6. | مترمكعب | 1,623,000 | 79 | 128,217,000 |
| 110301 | طاق زني بين تيرآهن (طاق ضربي)، با آجر فشاري يا ماشيني سوراخ‌دار. | مترمربع | 122,000 | 51 | 6,222,000 |
| 130203 | عايق كاري رطوبتي، با سه قشر اندود قير و دو لايه گوني براي سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روي پي‌ها. | مترمربع | 199,000 | 419 | 83,381,000 |
| 160104 | تهيه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهني از پروفيل‌هاي تو خالي، با جاسازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري وساييدن لازم. | كيلوگرم | 46,300 | 420 | 19,446,000 |
| 160105 | تهيه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازي فلزي كف پله‌ها از لوله سياه و پروفيل‌هاي تو خالي، باجا سازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري وساييدن لازم. | كيلوگرم | 40,400 | 190 | 7,676,000 |
| 160406 | تهيه و نصب صفحات رابيتس براي سطوح كاذب. | مترمربع | 51,600 | 175 | 9,030,000 |
| 180202 | اندود گچ و خاك به ضخامت تا 2/5 سانتي متر، روي سطوح قايم. | مترمربع | 71,100 | 1,610 | 114,471,000 |
| 180203 | اندود گچ و خاك به ضخامت تا 2/5 سانتي متر، براي زير سقف ها. | مترمربع | 96,600 | 1,230 | 118,818,000 |
| 180204 | سفيد كاري روي سطوح قايم و پرداخت آن با گچ كشته. | مترمربع | 66,400 | 1,480 | 98,272,000 |
| 180205 | سفيد كاري زير سقف‌ها و پرداخت آن با گچ كشته. | مترمربع | 87,700 | 810 | 71,037,000 |
| 180304 | اندود سيماني به ضخامت حدود 2 سانتي‌متر، روي سطوح قايم، با ملات ماسه سيمان 1:4. | مترمربع | 92,000 | 2,700 | 248,400,000 |
| 200101 | كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح تا 2/5 دسيمتر مربع‎.‎ | مترمربع | 296,000 | 349 | 103,304,000 |
| 200302 | نصب سراميك لعابدار با سطح 2/5 تا 4 دسيمتر مربع. | مترمربع | 288,500 | 355 | 102,417,500 |
| 210505 | فرش كف با موزاييك ماشيني آجدار فرنگي. | مترمربع | 232,000 | 175 | 40,600,000 |
| 220101 | تهيه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقي از نوع تراورتن سفيد به ضخامت 1/5 تا 2 سانتي متر. | مترمربع | 1,176,000 | 102 | 119,952,000 |
| 220307 | تهيه و نصب سنگ پلاك مرمريت سميرم درسطوح افقي به ضخامت 1/5 تا 2 سانتي متر. | مترمربع | 534,500 | 148 | 79,106,000 |
| 220601 | اضافه بها نسبت به رديف‌هاي تهيه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقي، در صورتي كه سنگ‌هاي پلاك در سطوح قايم نصب شوند. | مترمربع | 36,800 | 26 | 956,800 |
| 250502 | تهيه مصالح و اجراي رنگ پلاستيك كامل روي اندود گچي ديوارها و سقف‌ها. | مترمربع | 90,900 | 1,651 | 150,075,900 |
|  |  |  |  | جمع : | 4,601,341,538 |